Zápis č. 26/2008

z mimořádného zasedání OZ a komisí ze dne 2.6.2008

Přítomni:  Brázda, Čuchal, Novotná, Švejkovský, Matouš, Kolář, Pikner, Navrátil

Zápis z min. schůze schválen.

Osnova:

- Rozdělení víceprací na komunikacích na obec a Hamtákovi

- Smlouva s p. Navrátilem na veřejné osvětlení na „Malé straně“

- Územní plán obce

- Žádost hasičů o fin. příspěvěk 5000 Kč na závody

- Změna užívání dalšího kravína

- Oprava komunikací a hlavní silnice

- po schůzce obce se zastoupením starosty, p. Čuchala a p. Švejkovského a zástupců rodiny Hamtákových se rozhodlo, že Hamtákovi zaplatí poměrnou část částky z víceprací za podmínky, že další vícepráce nebudou nárokovány. Vícepráce budou vyčísleny po předložení geolog. průzkumu a doporučení p. Hermana - projektanta inž. sítí (výstavba „za zdí“).

- je potřeba v co nejkratší době dokončit opravu veřejného osvětlení na Malé straně – zdržení nastalo se zpožděnou dodávkou sloupů na světla

- do veřejného zasedání je potřeba přednést změny, které budou zaneseny do projektu na změnu územního plánu – na výzvu občanů v břežanském listu byly dodány pouze 2 návrhy

- p. Král žádá o změnu v užívání dalšího kravína, který chce předělat na sklad – bude muset jezdit po cestě k Chrástnici a ta se bude muset z tohoto důvodu opravit – při této příležitosti by se do ní přidala i kanalizace a vodovod, protože tu zatím nejsou – na opravě by se měla podílet obec 1/3, p. Král 1/3 a p. Poskočil 1/3

- žádost na zavedení další linky autobusu cca v 17.15 h. z Českého Brodu zatím neprošla pro drahý provoz - obec si nechá zpracovat kalkulaci, kdyby přispívala nějakou částkou

- nutné promyslet změnu cen za odvoz odpadů z důvodu nárůstu cen nafty

- obecní dům se může prodat po vyvěšení po dobu 30 dnů – poté vítězí nejvyšší nabídka

Rozhodnutí:

- OZ rozhodlo, že se vícepráce rozdělí na obec a na Hamtákovi.

- OZ dodá do 16.6.2008 návrhy na změny v územním plánu.

- Změna užívání kravína bude odsouhlasena za podmínek: - p. Král si převede sídlo firmy do 								Břežan – z daňových důvodů

-  finančně se spolupodílí na opravě 			     cesty

4) Odsouhlasen příspěvek pro hasiče ve výši 5000 Kč.

Konec zasedání: ve 20,00 h.

Další zasedání:   20.6.2008 v 18.00 h. v obecní místnosti za přítomnosti p. Buřiče – starosty Kolína

Zapsal: Michal Pikner					   Ověřil: Josef Čuchal

Jiří Matouš