Zápis č. 52

ze zasedání ZO Břežany II ze dne 5. 2. 2014 na OÚ Břežany II.

Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, J. Král, S. Navrátil, J. Kratochvílová

Omluveni:  Z. Luňáčková, R. Hejda

Hosté: p. Cintlová, p. Vondráček

Program: 1.  Schválení zápisu č. 51 ze 16. 1. 2014

2. Zařazení obce do správního území působnosti MAS region Pošembeří

3. Dodatek č. 1- akce ,,Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II“ - prodloužení   termínu dokončení   (zhotovitel- dozor)

4. Výběrové řízení TDI- Nová mateřská škola Břežany II

5. Dodatek ke smlouvě – firma Navrátil

12  .  Diskuse

13 .  Usnesení

14 .  Závěr

Byly doplněny další bod programu:

6. Rozpočtové opatření č. 1/2014

7. p. Cintlová – pronájem volební místnosti o prázdninách

8. úprava zeleně v obci – štěpkovač

9. nákup úložných plechových skříní na OÚ

10. Rybářské závody na rybníce- nákup cen

11. Zápisy č. 11 a 12/ 2013  z kontrol usnesení

Ad1/  Zápis č. 51 z 16. 1. 2014

Usnesení:     Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad2/Zařazení obce do správního území působnosti MAS region Pošembeří

Zastupitelstvo obce Břežany II SCHVALUJE zařazení svého správního území do působnosti MAS Region  Pošembeří  na  období  let 2014  -  2020

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad3/ Dodatek č. 1 k akci ,,Revitalizace mokřadu Vrbičky Břežany II“, dne  17. 1. 2014 se konal kontrolní den na kterém bylo projednáno prodloužení dokončení akce  z původního termínu 30.3.  nově  do 18.6.2014 vše z důvodu klimatických podmínek.

Prodlužuje se i termín dozoru TDI. Tento termín bude oznámen SFŽP. Po dohodě se též upravuje splatnost daňových dokladů a posouvá se na  60 dní ode dne doručení objednavateli.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad4/  Výběrové řízení TDI – Nová MŠ Břežany II.

a/  Podle Ustanovení § 111odstavce 6 ZVZ se stanoví:

„ Pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil, že některým úkonem

porušil zákon o veřejných zakázkách a přijímá opatření k jeho nápravě, i když

proti takovému úkonu námitky neobdržel, může VŘ zrušit.“

Po projednání výsledků VŘ a na základě § 111odstavce 6 ZVZ,  zadavatel

učinil opatření k nápravě a zrušil výběrové řízení na TDI – Mateřská škola Břežany II.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

b/  bude projednána a přehodnocena smlouva s firmou Nekvapilová ohledně

další spolupráce (špatně vedené VŘ)

O výsledku bude starosta ZO informovat obratem.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad5/  Smlouva s firmou Navrátil

bude prodloužena

p. Navrátil do konce února provede  výměnu  světla u p. Hovorky

(materiál byl proplacen již v prosinci  r. 2012),dále  světlo u rybníka  (přečerpávací stanice) a světlo ke dráze u Svobodů.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad6/  Rozpočtové opatření č. 1/2014,bylo projednáno a  je nedílnou součástí zápisu.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad7/ paní Cintlová má zájem o pronájem volební místnosti v době letních

prázdnin pro příměstský tábor.

ZO souhlasí s pronájmem za  cenu 1.000,- Kč + DPH na týden. Termín bude upřesněn.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad8/ Zeleň v obci

- Na Úřadem práce v Kolíně byla podána žádost o příspěvek  (možnost znovu zaměstnat občany kteří se přihlásí na obecním úřadě a mají zájem pracovat na údržbě zeleně v obci, tato práce je na 9 měsíců.

- Počet dalších zaměstnanců  pro údržbu zeleně v obci zůstává zachován, 3 na dohodu a oslovit bývalé zaměstnance, 1 zaměstnanec v trvalém pracovním procesu (ČOV + potřeby obce)

Obec zakoupí  štěpkovač  za traktor-cen 44.990,- Kč bez DPH

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

/ připomínka J. Krále – doporučuje silnější výkon štěpkovače/

ad9/  Budou zakoupeny plechové skříně na OÚ – na spisy

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad10/ Starosta zakoupí ceny na rybářské závody na rybníce v hodnotě

5.000,- Kč.

Usnesení:      Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

ad11/  p. Hlaváčková předložila  zápisy kontrolní komise č. 11/2013

a 12/2013

ad12/ diskuse

- na pole u p. Doležala bude vytvořen provizorní mostek

- možnost zúčastnit se seminářů – Učíme se filmem- o krajinotvorbě

i pro veřejnost   - podrobnosti jsou na webu Pošembeří

-  pan Vondráček připomíná, že je nutné pro bezpečnost občanů, aby

světla ke dráze fungovala

- nájemní smlouva mezi OÚ a SK byla podepsána oběma stranami

a je uložena na OÚ.

- obec  vykoupila  poslední část sportoviště a po 25 letech je celý

areál SK ve vlastnictví obce Břežany II. Podařilo se to i za

přispění paní Luňáčkové p. Straky, kteří  darovali  pozemek na zbudování nového  sportoviště pokud se spor nevyřeší.

Vlastnictví obce je zaneseno  na  Katastrálním  úřadě.

Celkové náklady  na  vyřešení  sportoviště  jsou 685.650,- Kč

Dokoupena poslední část pozemku který měl ve správě správce konkursní  podstaty  Státního statku Čáslav za částku 118.150,-Kč

- 23. 2. se bude konat dětský maškarní karneval v Černíkách- téma : Afrika

- 28. 2. od 19 hodin se bude konat veřejná schůze

Ad14/  Usnesení

jsou součástí každého bodu programu

Ad15/   Závěr

Ve 21  hod starosta zasedání ukončil.

Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

Z. Luňáčková ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král ………………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

Razítko: